**Projeto Final de Estrutura de Dados e Engenharia de Software II**

**Primeira entrega: Engº de Software II (12/09/2020)**

**Primeira entrega: Estrutura de Dados (01/10/2020)**

**Entrega e apresentação do Projeto de Estrutura de Dados (29/11/2020)**

1° Semana **(24 a 30/08/2020)**

* Entendimento do domínio e do sistema a ser desenvolvido;
* Leitura de material de Engº de Software I para melhor entendimento das atribuições
* Definição da Introdução
* Posicionamento
* Sentença de Posição do Produto
* Descrição dos envolvidos (Usuários) - Fase de Definição
* Perspectivas do Produto - Fase de definição

2º Semana**(31/08 a 06/09/2020)**

* Resumo dos Usuários (A definir)
* Início da elaboração do projeto (Documentação e Planejamento voltados par Engº de Software II
* Estruturação do ambiente de programação e distribuição de responsabilidades com relação à programação do sistema.
* Levantamento de Requisitos (Matriz de Rastreabilidade) “Pode sofrer alterações”
* Recursos do Produto

3º Semana**(07/09 a 13/09/2020)**

* Diagrama de Caso de uso UML - Poderá sobre alterações à medida que os requisitos forem alterados
* Elaboração das primeiras telas (Protótipos)
* Início da Elaboração de Planilha de Casos de Uso
* Estruturação da documentação de Engenharia de Software.
* Levantamento de informação, aprimoramento e revisão dos textos e de tudo que foi levantado e desenvolvimento até o momento.
* Entrega da Fase 1 do Trabalho de Engenharia de Software

4º Semana**(14/09 a 20/09/2020)**

* Desenvolvimento do Sistema com base nos conhecimentos adquiridos até a presente data
* Início da documentação de ED

5º Semana**(21/09 a 27/09/2020)**

* Continuação da documentação
* Elaboração do Sistema
* Possivelmente desenvolvimento de Documentação da Fase 2 de engenharia de Software

6º Semana**(28/09 a 01/10/2020)**

* Finalização para apresentação da Fase 1 de Estrutura de Dados no dia 01/10/2020

As demais semanas ainda serão desenvolvidas, tendo em vista a evolução progressiva de na entrega dos trabalho de Engenharia de Software e ED.